СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛОПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

01.08.2023 г.                                                                    № 71

с. Малая Приваловка

«Об утверждении перечня дорог

общего пользования местного

значения Малоприваловского

сельского поселения, требующих ремонта

в 2023 - 2027 годах»

В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения, в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» (постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013  № 1188), Совет народных депутатов Малоприваловского сельского поселения  Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Утвердить перечень  дорог общего пользования местного

значения Малоприваловского сельского поселения, требующих ремонта в

2023 – 2027 годах. (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

3.  Решение №62 от 19.04.2023г. ,«Об утверждении перечня дорог общего пользования местного значения Малоприваловского сельского поселения, требующих ремонта в 2024-2028 годов», считать утратившим  силу.

4.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 



Глава Малоприваловского
сельского поселения                                                                Л.Г. Гостева

Приложение№1

к решению СНД  Малоприваловского

сельского поселения

от 01.08.2023 г. № 71

2023 год

При условии выделения субсидии из областного бюджета.

Щебенение

- п. Желдаевка ул. Песчаная 0,000 + 0,742 км (схема №1);

- п. Енино ул. Комарова  0,000 + 0,608 км (схема №2);

- п. Лукичевка ул. Космонавтов 0,000 + 0,680 км (схема №3)

Итого : 2,030 км

Местный бюджет дорожного фонда

- Расчистка от снега дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Покос травы вдоль дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Содержание дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии ( грейдирование, текущий ( необходимый)  ремонт) на территории Малоприваловского сельского поселения.

2024 год

При условии выделения субсидии из областного бюджета.

Щебенение

- п. Желдаевка ул. Высокая 0,000 + 2,000 км (схема №4)

Итого : 2,000 км

Асфальтирование

- п. Желдаевка ул. Песчаная 0,000 + 0,742 км (схема №1);

- п. Енино ул. Комарова  0,000 + 0,608 км (схема №2);

- п. Лукичевка ул. Космонавтов 0,000 + 0,680 км (схема №3)

Итого : 2,030 км

Местный бюджет дорожного фонда

- Расчистка от снега дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Покос травы вдоль дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Содержание дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии ( грейдирование, текущий ( необходимый)  ремонт) на территории Малоприваловского сельского поселения.

2025 год

При условии выделения субсидии из областного бюджета.

Щебенение

- п. Желдаевка ул. Песчаная 0,000 + 2,000 км (схема №5)

Итого : 2,000 км

Асфальтирование

- п. Желдаевка ул. Высокая 0,000 + 2,000 км (схема №4)

Итого : 2,000 км

Местный бюджет дорожного фонда

- Расчистка от снега дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Покос травы вдоль дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Содержание дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии ( грейдирование, текущий ( необходимый)  ремонт) на территории Малоприваловского сельского поселения.

2026 год

При условии выделения субсидии из областного бюджета.

Щебенение

- х. Эртель ул. Эртеля  0,000 + 1,400 км  (схема №6)

Итого: 1,400 км

Асфальтирование

- п. Желдаевка ул. Песчаная 0,000 + 2,000 км (схема №5)

Итого : 2,000 км

Местный бюджет дорожного фонда

- Расчистка от снега дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Покос травы вдоль дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Содержание дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии ( грейдирование, текущий ( необходимый)  ремонт) на территории Малоприваловского сельского поселения.

2027 год

При условии выделения субсидии из областного бюджета.

Щебенение

- п. Никольское  ул. Зеленая 0,000 + 2,074 км ( схема №7);

- п. Владимировка ул. Скачкова 0,000+ 0,554 км (схема №8);

- п. Никольское ул. Станиславского 0,000+0,473км (схема №9)

Итого : 3,101 км

Асфальтирование

- х. Эртель ул. Эртеля  0,000 + 1,400 км  (схема №6)

Итого: 1,400 км

Местный бюджет дорожного фонда

- Расчистка от снега дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Покос травы вдоль дорог общего пользования местного значения на территории Малоприваловского сельского поселения;

- Содержание дорог общего пользования местного значения в удовлетворительном состоянии ( грейдирование, текущий ( необходимый)  ремонт) на территории Малоприваловского сельского поселения.