АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2023 г.       № 10-р

с. Малая Приваловка

Об утверждении плана мероприятий по

подготовке к отопительному периоду

2023-2024 гг. теплоэнергетического хозяйства,

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы

Согласно распоряжения Правительства Воронежской области «218-р от 14.04.2023 г. «О подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2023-2024 годов» и распоряжению администрации Верхнехавского муниципального района №76 от 19.04.2023 г. «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы»   и в целях своевременной  подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории  Малоприваловского  сельского поселения

:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Малоприваловского сельского поселения  к отопительному периоду 2023-2024 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   Малоприваловского

сельского  поселения                                                                Л.Г. Гостева

Утвержден:

Распоряжением   администрации

Малоприваловского сельского поселения

от 24.04.2023 г. № 10-р

ПЛАН

мероприятий подготовке объектов социальной сферы

Малоприваловского  сельского поселения   к отопительному периоду 2023-2024 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение мероприятий подготовки объектов социальной сферы сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024 гг. | Глава сельского поселения, руководители учреждений | до 15.05.2023 г. |
| 2 | Мониторинг хода выполнения мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде 2023-2024 гг. | Глава сельского поселения | еженедельно с мая по октябрь |
| 3 | Создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов социальной сферы сельского поселения к отопительному периоду 2023-2024 гг. | Глава сельского поселения | до 25.05.2023 г. |
| 4 | Назначить ответственных за: - подготовку объектов социальной сферы к отопительному периоду 2023-2024 гг.; - получение паспортов готовности к работе в зимних условиях | Глава сельского поселения | до 25.05.2023 г. |
| 5 | Обеспечить 100% оснащение резервными источниками питания категорированных электроприемников объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Глава сельского поселения | до 01.10.2023 г. |
| 6 | Обеспечить подготовку к отопительному периоду 2023-2024 гг. и оформление паспортов готовности объектов: - ФАП | Глава сельского поселения, руководители учреждений | до 01.09.2023 г. |
| 7 | Обеспечить постоянный контроль за исполнением плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 гг. | Глава сельского поселения | постоянно |