АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25. 12. 2024г. № 121

с. Малая Приваловка

«О внесении изменений в постановление администрации Малоприваловского сельского поселения № 130 от 28.12.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 24.10.2013г. №791 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнехавского муниципального района Воронежской области» администрация Малоприваловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Малоприваловского сельского поселения  «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением администрации Малоприваловского сельского поселения № 130 от 28.12.2015г., изложив текст муниципальной программы  в новой редакции, согласно  приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малоприваловского

сельского поселения                                                                    Л. Г. Гостева

Приложение №1

к постановлению администрации Малоприваловского

сельского поселения

от 25.12.2024 № 121

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ »

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ »

| Наименование муниципальной программы | «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ » |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области» Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения, % |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задача муниципальной программы | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них; Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 - 31.12.2027г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 60877.3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 277,0 тыс. рублей; в 2016 году – 591,5 тыс. рублей; в 2017 году – 401,8 тыс. рублей; в 2018 году – 2436,0 тыс. рублей; в 2019 году – 272,9 тыс. рублей; в 2020 году – 912,8 тыс. рублей; в 2021 году – 6442,7 тыс. рублей; в 2022 году – 3766,0 тыс. рублей; в 2023 году – 6771,0 тыс. рублей; в 2024 году – 16916.0 тыс. рублей; в 2025 год – 8797.6 тыс. рублей в 2026 год – 11452.0 тыс. рублей в 2027 год – 1840.0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. |

РаЗДЕЛ 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

  - Влияние развития сети внутрипоселковых дорог

на экономику Малоприваловского сельского поселения

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Малоприваловского сельского поселения» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

- Бюджетным кодексом РФ,

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

- постановлением администрации Верхнехавского муниципального района от 24.10.2013 № 791 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнехавского муниципального района Воронежской области»,

- постановлением администрации Малоприваловского сельского поселения от  28.12.2015 №  129 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малоприваловского сельского поселения»,

- Уставом Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

1.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог

Малоприваловского сельского поселения

В настоящее время протяженность внутрипоселковых дорог Малоприваловского сельского поселения составляет 23.244 километров, в том числе асфальтированных дорог – 7.258 километра, щебеночных дорог – 6.918 километра, грунтовых дорог – 9.068километров.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему и  капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Малоприваловскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог. По расчетам нормативных расходов, выполненным для Малоприваловского сельского поселения, на текущий ремонт и содержание дорог ежегодно требуется более 2000.0 тыс. рублей.

Вместе с тем  в 2024 году – 16916.0 тыс. рублей.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог в Малоприваловского сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Срок реализации Программы - 2015-2027 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог".

РАЗДЕЛ 3.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015-2026 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов Малоприваловского сельского поселения  «О бюджете Малоприваловского сельского поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

РАЗДЕЛ 4.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутрипоселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

МАЛОПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ »

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Основные мероприятия подпрограммы | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| Цель подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения, % |
| Этапы и сроки подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2015 - 31.12.2027. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 60877.3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 277,0 тыс. рублей; в 2016 году – 591,5 тыс. рублей; в 2017 году – 401,8 тыс. рублей; в 2018 году – 2436,0 тыс. рублей; в 2019 году – 272,9 тыс. рублей; в 2020 году – 912,8 тыс. рублей в 2021 году – 6442,7 тыс. рублей в 2022 году – 3766,0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 6771,0 тыс. рублей; в 2024 году – 16916,0тыс. рублей; в 2025 году– 8797,6 тыс. рублей в 2026 году– 11452,0 тыс. рублей в 2027 году – 1840,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. |

- РаЗДЕЛ 1

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Влияние развития сети внутрипоселковых дорог

на экономику Малоприваловского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

- 1.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог

в Малоприваловском сельском поселении

В настоящее время протяженность внутрипоселковых дорог в Малоприваловском сельском поселении составляет 23,244 километров, в том числе асфальтированных дорог – 7,258 километра, щебеночных дорог – 6,918 километра, грунтовых дорог – 9,068 километров.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Малоприваловскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог. По расчетам нормативных расходов, выполненным для Малоприваловского сельского поселения, на текущий ремонт и содержание дорог ежегодно требуется более 2000,0 тыс. рублей.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки бюджетом поселения на 2024 год на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог предусмотрено 16916,0 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог в Малоприваловское сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий подпрограммы;

- планирование реализации муниципальной подпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач подпрограммы.

Раздел 2

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Срок реализации подпрограммы - 2015-2027 годы.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог".

РАЗДЕЛ 3.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДпрограммы ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной подпрограммы в 2015-2027 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий период.

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

РАЗДЕЛ 4.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутрипоселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи подпрограммы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы Малоприваловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельскогопоселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Малоприваловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области » основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения, % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе, в 2015-2027 гг., этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 41083,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015году – 277,0 тыс. рублей;в 2016 году – 591,5 тыс. рублей;в 2017 году – 401,8 тыс. рублей;в 2018 году – 2436,0 тыс. рублей;в 2019 году – 272,9 тыс. рублей;в 2020 году – 912,8 тыс. рублей.в 2021 году - 6442,7 тыс .рублей; в 2022 году - 3766,0 тыс. рублей; в 2023 году - 6771,0 тыс. рублей; в 2024 году – 16916,0 тыс. рублей; в 2025 год – 8797,0 тыс. рублей; в 2026 год – 11452,0 тыс. рублей; в 2027 год – 1840,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них;Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. |
| _____________________________ |  |
| 1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в |  |
| тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой |  |

| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Малоприваловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) общий для муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения | % | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 10 |  | 30 |  | - 44044040 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1.1 общий для подпрограммы 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения | % | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 10 |  | 30 |  | 40 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог местного значения | % | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 10 |  | 30 |  | 40 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 (первый год реализации) | 2016 (второй год реализации) | 2017 (третий год реализации) | 2018 (четвертый год реализации) |  | 2019 (пятый год реализации) | 2020 (шестой год реализации) |  | 2021 (седьмой год реализации) |  | 2022 (восьмой год реализации) | 2023 (девятый год реализации) | 2024 (десятый год реализации) |  |  | 2025(одиннадцатый год реализации) | 2026 (двенадцатый год реализации) |  | 2027(тринадцатый год реализации) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы | всего | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,8 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  | 1840,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,8 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  |  | 1840,0 |
|  |  | ответственный исполнитель: Администрация Малоприваловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежс кой области | всего | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,8 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  |  | 1840,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,8 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  |  | 1840,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования | всего | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,80 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  |  | 1840,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 277,00 | 591,50 | 401,80 | 2 436,0 |  | 272,9 | 912,8 |  | 6442,7 |  | 3766,0 | 6771,0 | 16916,0 |  |  | 8797,0 | 11452,0 |  |  | 1840,0 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Малоприваловского сельского поселения «Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 (первый год реализации) | 2016 (второй год реализации) |  |  |  | 2017 (третий год реализации) | 2018 (четвертый год реализации) |  | 2019 (пятый год реализации) | 2020 (шестой год реализации) |  |  |  | 2021 ( седьмой год реализации) |  | 2022 (восьмой год реализации) |  |  | 2023 (девятый год реализации) | 2024 (десятый год реализации |  | 2025 (одиннадцатый год реализации) |  |  | 2026 (двенадцатый год реализации) |  |  |  | 2027(тринадцатый год реализации) |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | Развитие транспортной системы |  | всего, в том числе: |  | 277 | 591 |  |  |  | 401,8 | 2436 |  | 272,9 | 912,8 |  |  |  | 6442,7 |  | 3766,0 |  |  | 6771,0 | 16916,0 |  | 8797,0 |  |  | 11452,0 |  |  |  | 1840,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 277 | 591 |  |  |  | 401,8 | 2436 |  | 272,9 | 912,8 |  |  |  | 6442,7 |  | 3766,0 |  |  | 6771,0 | 16916,0 |  | 8797,0 |  |  | 11452,0 |  |  |  | 1840,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  | всего, в том числе: |  | 277 | 591 |  |  |  | 401,8 | 2436 |  | 272,9 | 912,8 |  |  |  | 6442,7 |  | 3766,0 |  |  | 6771,0 | 16916,0 |  | 8797,0 |  |  | 11452,0 |  |  |  | 1840,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 277 | 591 |  |  |  | 401,8 | 2436 |  | 272, | 912,8 |  |  |  | 6442,7 |  | 3766,0 |  |  | 6771,0 | 16916,0 |  | 8797,0 |  |  | 11452,0 |  |  | 1840,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования |  | всего, в том числе: |  | 277 | 591 |  |  |  | 401,8 | 2436 |  | 272, | 912,8 |  |  |  | 6442,7 |  | 3766,0 |  |  | 6771,0 | 16916,0 |  | 8797,0 |  |  | 11452,0 |  |  | 1840,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План реализации муниципальной программы Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы" на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году |  |  | КБК (местный бюджет) |  |  |  |  |  | Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов о местном бюджете, на год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  | Развитие транспортной системы |  | Администрация Малоприваловского сельского поселения |  |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем поддержания 100 процентов дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых лорог |  |  | 91404092440191290244 |  |  |  |  |  | 16916,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  | Развитие дорожного хозяйства Малоприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Малоприваловского сельского поселения |  |  |  | Январь2024 | Декабрь2024 |  |  |  |  |  |  | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем поддержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых лорог |  |  | 91404092440191290244 |  |  |  |  |  | 16916,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Мероприятие 1.1.1 |  | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования |  | Администрация Малоприваловского сельского поселения |  |  |  | Январь 2024 | Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |  | 91404092410191290244 |  |  |  |  |  | 16916,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА |  | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  | Финансовое обеспечение деятельности стуктурных подразделений администраций муниципальных образований, иных ГРБС – исполнителей, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета стуктурными подразделениями администраций муниципальных образований, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |